СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ГУБАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 18.07. 2017 г.№ 166

с.Губарево

Об утверждении Программы комплексного

развития социальной инфраструктуры

Губаревского сельского поселения

Семилукского муниципального района

на 2017-2030 год

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Губаревского сельского поселения Семилукского муниципального района,Совет народных депутатов решил:

1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Губаревского сельского поселения Семилукского муниципального района на 2017-2030 годы.» (Приложение 1)

3.Настоящее решение подлежит обнародованию на информационных стендах.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Губаревского  сельского поселения | В.М.Лепшина |

Приложение к решению

Совета народных депутатов

Губаревского сельского поселения

от 18.07.2017г.№ 166

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Губаревского сельского поселения

Семилукского муниципального района Воронежской области

на период 2017 -2030 годы

2017 год

ПРОГРАММА

Комплексного развития социальной инфраструктуры на территории Семилукскогосельского поселения Семилукского муниципального района

Воронежской области на 2017 – 2030 годы

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. НаименованиеПрограммы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Губаревского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области до 2030 года (далее - Программа) |
| 1.2. Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации;  -Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов;  -Генеральный план Губаревского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области; |
| 1.3. Разработчики Программы | - Администрация Губаревского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области |
| 1.4. Исполнитель программных мероприятий (ответственный исполнитель) | -Программа реализуется с участием и финансированием бюджетов всех уровней (области, района, поселения) |
| 1.5. Основные цели и задачи Программы | Главной целью реализации Программы является создание материальной базы комплексного развития социальнойинфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения Губаревского сельского поселения Семилукского муниципального района. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение главной задачи: повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры. |
| 1.6. Целевые индикаторы и показатели программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения Губаревского сельского поселения услугами в областяхобразования, здравоохранения, физической культуры испорта и культуры. |
| 1.7. Сроки реализации Программы | Сроки реализации программы: 2017-2030годы |
| 1.8. Объем и источники  финансирования Программы | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2017-2030 гг. составляет  170115 тыс. руб.  К источникам финансирования программных мероприятий относятся:  - федеральный бюджет;  -бюджет Воронежскойобласти;  -бюджет администрации Семилукского муниципального района;  -бюджет Губаревского сельского поселенияСемилукского муниципального района;  -прочие источники финансирования. |
| 1.9. Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов | 1. Поэтапная реконструкция существующих объектов социальнойинфраструктуры. 2. Строительство новых объектов социальной инфраструктуры. |
| 1.10. Ожидаемые результаты реализации программы | Реконструкция существующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры позволит обеспечить население безопасными и доступными объектами социальной инфраструктуры, повысит качество услуг в сфере социальной инфраструктуры к 2030году. |

II. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГУБАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2030 ГОДЫ

2.1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Губаревского сельского поселения, описание проблемы.

Губаревское сельское поселение расположено в восточной части Семилукского муниципального района.В состав поселения входят семь населенных пункта – с.Губарево, с.Терновое,с.Гудовка, с.Богоявленка,с.Чудовка,с.Студеновка и поселок совхоза Раздолье. Общая численность населения 1875 человек, в т.ч. с.Губарево 1021 чел., с.Терновое- 159 чел., с.Гудовка- 148 чел., с.Богоявленка- 33 чел.,с.Чудовка-36 чел.,с.Студеновка – 27 чел., поселок совхоза Раздолье – 451 чел.

Территория Губаревского сельского поселения составляет- 7433 га.

Административным центром Губаревского сельского поселения является село Губарево.

Транспортная инфраструктура на территории поселения развита.

Планировочная структура села обусловлена природными условиями и представлена улицамиразличной конфигурации. Улицы, в основном, с двухсторонней застройкой.

Планировканаселенныхпунктов,обусловленнаярельефом, тяготеет к линейному типу. Застройка населённых пунктов в основном представлена частным сектором.

Общая площадь жилых помещений составляет 79,6 тыс. кв.м.

Демографическая структура и состав населения являются важнейшими социально-экономическими показателями, влияющими на развитие территории поселения и определяющими ее трудовой потенциал.

Численность трудоспособного населения - 966 человека, что составляет 52 % численности населения сельского поселения,

В возрастной структуре населения преобладает количество людей трудоспособного возраста. Так же отмечен низкий уровень рождаемости. Уровень регистрируемой безработицы, к численности трудоспособного населения - 0,4 %.

Образование

Социальная инфраструктура поселения в сфере образования представлена:

- МКОУ« Губаревская СОШ»

« Губаревская СОШ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, на основании лицензии ДЛ-174 от 29 августа 2014г. , серия 36-Л 01 № 0000220, выданной департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

Школа играет роль « путеводителя» в гражданское общество и от того, какие принципы организации жизнедеятельности будут заложены в школе, будет зависеть отношение гражданина к ценностям и принципам всего общества.

МКОУ Губаревская СОШ обучается 201 учащихся ( на конец 2016 года). И детский садик -80 детей.

Школа работает в одну смену., в режиме шестидневной учебной недели по базисному учебному плану.

В школе трудятся 22 педагога, большая часть из которых имеет высшее профессиональное образование.

Кадровый состав педагогов обновляется за счет привлечения молодых специалистов к работе в сельской местности.

Культура и спорт

Согласно статье 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., к вопросам местного значения относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.

В Губаревском сельском поселении функционируют:

- Дом культуры: МКУК « Губаревский сельский дом культуры»,1 библиотека( с.Губарево).

В Домах культуры поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: танцевальные, музыкальные и т.д.

Обеспеченность населения учреждениями культуры в сельском поселении 100%.

На территории поселения имеются 2 спортивных сооружения и три детские площадки.

-Многофункциональная спортивная площадка и площадка для сдачи норм ГТО.

Здравоохранение

В сфере здравоохранения на территории поселения работает Губаревская амбулатория ,22ФАПа (с.Гудовка,с.Чудовка и поселок совхоза Раздолье) на 16 посещений в сутки.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

Предприятия торговли и общественного питания

Стабильный рост розничной торговли говорит о росте благосостояния жителей села и их доходов.

Торговля в поселении осуществляется через магазины и павильоны. Всего торговых точек на 01.01.2017 года –5 из них:

Магазинов-4

Павильонов-1

2.2 Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Губаревского сельского поселения.

Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

-Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры Губаревского сельского поселения

-обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры

-обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения поселения,

-балансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения поселения

-достижение расчётного уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры.

2.3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Действие Программы рассчитано на 14 лет с 2017 по 2030 годы.

2.4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприяия | | Сумма  (руб) | источники финансирования | | | | | | |  | |
| федер. бюджет | | обл-й бюджет | | бюдж  ет района | | бюдже  т поселения | внебюджет . средства | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **2017 год** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | Межевание земельного участка для строительства Губаревской амбулатории | **10 000** | \_\_\_ | | \_\_\_ | \_\_\_ | | | 10 000 | \_\_\_ | |
| **2018 год** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Проектно–сметная документациядлястроительствФапа в поселке строительства в поселке совхоза Раздолье | | **120 000** . | \_\_\_\_ | | \_\_\_\_ | | \_\_\_\_ | | 120 000 | \_\_\_ | |
| **2.** | Строительство амбулатории в селе Губарево | | 9000000 |  | | 9000000 | | - | | - | - | |
| **2019-2030 годы** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Строительство Фапа в поселке совхоза Раздолье | | **4500000** | | \_\_\_\_ | 4000000 | | | \_\_\_\_ | 500000 | | \_\_\_\_ |
| **Итого по Программе** | | | **13630000** | |  | 13000000 | | | - | 630000 | |  |

2.5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

а) по годам (руб)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источник финансирования | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджет. средства | **ИТОГО**  **погоду** |
| год |
| 2017 |  |  |  | 10 000 |  | **10 000** |
| 2018 |  | 9000000 |  | 120 000 |  | **120 000** |
| 2019-2030 |  | 4000000 |  | 500 000 |  | **4500 000** |
| итого |  | 13000000 |  | 630000 |  | **13630000** |

2.6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, И СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НОРМАТИВНЫМ ИНДЕКСАМ

1.В результате реализации данной Программы произойдет качественное улучшение жизни жителей Губаревского сельского поселения.

2.Произойдет улучшение организации дошкольного воспитания детей и культурно- досуговойдеятельности.

3.Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная документация позволят проводить реализацию Комплексной Программы в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств бюджетов всех уровней.

4.Основным результатом реализации Комплексной Программы явится повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

2.7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет администрация Губаревского сельского поселения. Совет народных депутатов поселения заслушивает ежегодно отчёт главы поселения о работе за год, в т. числе и по реализации Комплексной Программы, вносит коррективы в план работы администрации, обращается с ходатайством в исполнительные и законодательные органы других уровней муниципальных образований (по полномочиям) о включении мероприятий Программы в план финансирования на соответствующий год.

Утверждаю:

Глава Губаревского сельского поселения

Семилукского муниципального района

Воронежской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.М.Лепшина

18.07.2017 года

АКТ

18.07.2017 года

село Губарево

Об обнародовании решения Совета народных депутатов Губаревского сельского поселения от 18.07.2017 года№ 166 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Губаревского сельского поселения Семилукского муниципального района на 2017-2030 годы»

Дата начала обнародования -18.07.2017 г.

Дата окончания обнародования - 27.07.2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Чурсина Ольга Николаевна – депутат Совета народных депутатов Губаревского сельского поселения 1972 года рождения, зарегистрированная по адресу: село Губарево переулок Вислевского дом 23 кв.2.

Лавлинская Любовь Николаевна – специалист первой категории администрации Губаревского сельского поселения, 1965 года рождения, зарегистрированная по адресу: село Губарево переулок Зеленый дом 3

Коровина Виктория Владимировна – старший инспектор администрации Губаревского сельского поселения, 1994 года рождения, зарегистрированная по адресу: село Губарево улица Вислевского дом 68

Составили настоящий акт о том, что 18.07.2017 года на стендах расположенных в зданиях администрации Губаревского сельского поселения по адресу: село Губарево улица Вислевского 47; МКУК «Губаревский сельский Дом культуры» по адресу: село Губарево улица Вислевского 65; разместили копию решения Совета народных депутатов Губаревского сельского поселения от 18.07.2017 года№ 166 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Губаревского сельского поселения Семилукского муниципального района на 2017-2030 годы»

Чурсина О.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лавлинская Л.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Коровина Н.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_