

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУБАРЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Вислевского, 47, с. Губарёво, Семилукского района, Воронежской области, 396947

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.03.2023 года № 37

село Губарёво

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Губарёвского сельского поселения от 25.12.2019 № 132 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Губарёвского сельского поселения на 2020-2025 годы»

В целях повышения эффективности использования средств бюджета Губарёвского сельского поселения, администрация Губарёвского сельского поселения постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Губарёвского сельского поселения от 25.12.2019 г. № 132 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Губарёвского сельского поселения на 2020-2025 годы», изложив Приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Губарёвского  сельского поселения |  | И.Н. Линев |

Приложение

к постановлению администрации Губарёвского сельского поселения от 25.12.2019 № 132

(в редакции от 28.03.2023 г. № 37)

Муниципальная программа Губарёвского сельского поселения

«Развитие транспортной системы на 2020-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Губарёвского сельского поселения

«Развитие транспортной системы на 2020-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Губарёвского сельского поселения |
| Цели муниципальной программы | Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы поселения. |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием  Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025 гг. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства» Основное мероприятие: «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Губарёвского сельского поселения». |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Финансирование осуществляется за счет средств областного и местного бюджета. Общая сумма финансирования-37993,82 тыс.руб.  2020 год-5543,76 т.р.,ОБ-3692,3 т.р., МБ-1851,46 т.р. 2021 год-5138,70 т.р., ОБ-3401,7 т.р., МБ-1737 т.р.  2022 год-7647,36 т.р., ОБ-5850 т.р., МБ-1797,36 т.р.  2023 год-6232,2 т.р., ОБ-4232,2 т.р., МБ-2000 т.р.  2024 год-6588,9 т.р., ОБ-4417,9 т.р.,МБ-2171 т. р. 2025 год-6842,9 т.р., ОБ-4417,9т.р., МБ-2425 т. р. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение качественного содержания переданных в собственность муниципальных образований автодорог.  Осуществление ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Снижение к 2025 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Обеспечение населённых пунктов поселения круглогодичным доступом к автомобильной дороге с твердым покрытием. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её реализации

В результате реализации программы «Развитие транспортной системы в 2014-2019 годах» состояние транспортной системы в Губарёвском сельском поселении значительно улучшилось.

Все населенные пункты имеют круглогодичный доступ к дорогам с твердым покрытием. В каждом населенном пункте имеются остановочные павильоны.

Все улицы имеют первичное твердое покрытие из щебня различных видов или строительных отходов с песком.

Доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, увеличивается. Растет также и протяженность дорог с твердым покрытием.

Однако, во всех населенных пунктах необходим ремонт дорог. С течением времени отремонтированные ранее дороги постепенно разрушаются. Ведется также новое строительство жилых домов, возникают дополнительно целые улицы, особенно в с. Терновое, с.Гудовка, в с. Губарёво в районе новой школы. В связи с этим необходима прокладка новых дорог.

В течение каждого года необходимы также работы по содержанию дорог: уборка снега, посыпание улиц песком, ремонт отдельных участков дорог (ямочный ремонт).

Поддержание состояния улично-дорожной сети в нормальном состоянии создает хорошие условия для жизни населения, а также способствует безопасности дорожного движения.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и контрольных этапов реализации Программы

Основным приоритетом муниципальной политики при реализации Программы является повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы поселения.

Задачи Программы:

* содержание автомобильных дорог в соответствии с требованиями технических регламентов,
* совершенствование дорожных условий и организации дорожного движения.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

* обеспечение качественного содержания переданных в собственность муниципальных образований автодорог;
  + осуществление ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* снижение к 2025 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
  + обеспечение населённых пунктов поселения, круглогодичным доступом к автомобильной дороге с твердым покрытием.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы

Для достижения намеченной цели в рамках Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.

Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения:

* содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения,
* ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог,
* реконструкция и ремонт улично-дорожной сети

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета Губарёвского сельского поселения, а также средств областного бюджета.

В ходе реализации Программы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.

Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении № 2,3, к настоящей Программе.

Раздел 5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками

При реализации Программы возможны риски.

Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме.

Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области.

Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

* на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
* проводить мониторинг изменений в федеральном и областном законодательстве.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы

Социально-экономическая эффективность реализации Программы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и достижения конечных результатов.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период. (Приложение 1).

Приложение 1

к муниципальной программе

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Муниципальная программа Губарёвского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 44,48 | 44,48 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 76,5 | 76,4 | 60 | 58 | 48 | 38 | 30 |
| 3 | Доля населённых пунктов поселения, имеющих круглогодичный доступ к автомобильной дороге с твердым покрытием. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Расходы Губарёвского сельского поселения

«Развитие транспортной системы на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета Губарёвского сельского поселения (далее - ГРБС) | Расходы бюджета Губарёвского сельского поселения по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | |
| 2020 (первый год реализации) | 2021 (второй год реализации) | 2022 (третий год реализации) | 2023 (четвертый год реализации) | 2024 (пятый год реализации) | 2025 (шестой год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы на 2020-2025 годы» | всего: | 5543,76 | 5138,70 | 7647,36 | 6232,2 | 6588,9 | 6842,9 |
| в том числе по ГРБС Администрация Губарёвского сельского поселения | 5543,76 | 5138,70 | 7647,36 | 6232,2 | 6588,9 | 6842,9 |
| Основное мероприятие 1. | Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | всего: | 5543,76 | 5138,70 | 7647,36 | 6232,2 | 6588,9 | 6842,9 |
| в том числе по ГРБС Администрация Губарёвского сельского поселения | 5543,76 | 5138,70 | 7647,36 | 6232,2 | 6588,9 | 6842,9 |

Приложение 3

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников (в т.ч. юридических и физических лиц) на реализацию муниципальной программы Губарёвского поселения «Развитие транспортной системы на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | |
| 2020 (первый год реализации) | 2021 (второй год реализации) | 2022 (третий год реализации) | 2023 (четвертый год реализации) | 2024 (пятый год реализации) | 2025 (шестой год реализации) |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы на 2020-2025 годы» | ВСЕГО, в том числе: | 5543,76 | 5138,70 | 7647,36 | 6232,2 | 6588,9 | 6842,9 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 3692,3 | 3401,7 | 5850 | 4232,2 | 4417,9 | 4417,9 |
| местный бюджет | 1851,46 | 1737 | 1797,36 | 2000,0 | 2171,00 | 2425 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1. | Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | всего, в том числе: | 5543,76 | 5138,70 | 7647,36 | 6232,2 | 6588,9 | 6842,9 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 3692,3 | 3401,7 | 5850 | 4232,2 | 4417,9 | 4417,9 |
| местный бюджет | 1851,46 | 1737 | 1797,36 | 2000,0 | 2171,00 | 2425 |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ:

глава Губарёвского сельского поселения Семилукского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н. Линев

28.03.2023г.

АКТ

Об обнародовании постановления администрации Губарёвского сельского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области

с. Губарёво

Мы, нижеподписавшиеся:

Асунина Наталья Александровна – депутат Совета народных депутатов Губарёвского сельского поселения, 1974 года рождения, зарегистрированная по адресу: село Губарёво улица Молодежная, д.8/1;

Чугунова Оксана Петровна – ведущий специалист администрации Губарёвского сельского поселения, 1989 года рождения, зарегистрированная по адресу: село Терновое, ул. Терновская дом 2д;

Дубина Вероника Сергеевна – главный специалист администрации Губарёвского сельского поселения, 1987 года рождения, зарегистрированная по адресу: село Губарёво, ул. Пушкинская дом 13в;

Составили настоящий акт о том, что 28.03.2023 года на стендах: здании администрации Губарёвского сельского поселения по адресу: Воронежская область, Семилукский район, село Губарёво, улица Вислевского,47; здание Раздоленского ФАП - Воронежская область, Семилукский район, посёлок совхоза Раздолье, улица Школьная, 17б; здание Гудовского ФАП - Воронежская область, Семилукский район, село Гудовка, улица Школьная, 2; здание Чудовского ФАП - Воронежская область, Семилукский район, село Чудовка, улица Озерная, 65 разместили копию постановления администрации Губарёвского сельского поселения от 28.03.2023 № 37 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Губарёвского сельского поселения от 25.12.2019 № 132 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Губарёвского сельского поселения на 2020-2025 годы»».

Настоящий акт составлен в одном экземпляре и хранится с первым экземпляром обнародованного акта.

Асунина Н.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Чугунова О.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дубина В.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_